JAVA Project

แบบข้อเสนอโครงงาน

ชื่อโครงงาน: Tournament-Of-5-Hearts

สมาชิก

- อัจฉรา ดังดี 6730300655

- ปภากร จันทร์ดี 6730300809

รายละเอียดโดยย่อ

โครงงานนี้เป็นเกม 2 มิติ(2D Adventure Game) จำนวนผู้เล่น 1 คน แนว Open-world ผสม เทิร์นเบส(Turn Based) ซึ่งผู้เล่นจะต้องตั้งชื่อตัวเองและเลือกตัวละครในแต่ละสายอาชีพ ได้แก่ นักธนู นักดาบ แทงค์ เมจ และมือปืน เพื่อนำมาต่อสู้กับมอนสเตอร์ในแมพ ถ้าหากฝ่ายไหนเลือดมีค่า <=0 จะถือว่าแพ้ เมื่อผู้เล่นชนะมอนสเตอร์จะได้รับแต้มมา เพื่อปลดล็อกการสู้กับมอนสเตอร์ตัวถัดไป

คุณลักษณะและขอบเขต

- สามารถเลือกตัวละครเล่นได้ 5 ตัวละคร และสามารถเลือกตัวละครซ้ำกันได้ทั้งสองฝ่าย

- มีระบบ HP เมื่อผู้เล่น HP อีกฝ่ายก็จะเป็นผู้ชนะ

- มีระบบ Mana ผู้เล่นสามารถวางแผน Mana เอาไว้เล่นในเทิร์นต่อๆไปได้

- มีระบบ Skill ผู้เล่นสามารถเลือกสกิลได้หลายอย่างในการเล่น

- สามารถตั้งชื่อตัวเองในเกมได้

คุณลักษณะเพิ่มเติม

- มีไอเท็มบัฟอื่นๆ

แผนการดำเนินโครงงาน

| ระยะ | ช่วงเวลา | ผลที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- |
| เริ่มต้น | สัปดาห์ที่ 1-2 | - ส่งข้อเสนอโครงงาน - สร้าง GitHub Repository - สร้างโครงงานด้วย Maven และเขียนโค้ดตั้งต้น |
| สร้างทดลอง | สัปดาห์ที่ 3-4 | - เกมทำงานได้ในเบื้องต้น - มีฟีเจอร์หลัก (core feature) ที่ใช้งานได้ |
| ทดลองใช้ | สัปดาห์ที่ 5-6 | - ฟีเจอร์ส่วนใหญ่พร้อมใช้งาน - เกมสามารถเล่นได้ แต่อาจต้องปรับแก้หรือเพิ่มเติม |
| ส่งมอบงาน | สัปดาห์ที่ 7-8 | - เกมมีฟีเจอร์ครบถ้วยตามที่วางแผน - เอกสารประกอบสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการนำเสนอ |

การแบ่งงาน

- อัจฉรา  ดังดี   6730300655

- ตกแต่งหน้า UI

- ทำรูปภาพประกอบเกม

- ออกแบบสกิลตัวละคร

- ปภากร  จันทร์ดี   6730300809

- จัดหน้า UI

- เพิ่มฟังก์ชันต่างๆ

- ออกแบบรูปแบบการเล่น

ความท้าทายและความเสี่ยง

- ความท้าทายด้านเทคนิค:
ยังไม่คุ้นเคยกับ JavaFX ในการทำ GUI
แนวทางแก้ไข: ศึกษาตัวอย่างและบทเรียนจากลิงก์ Pragmatic Coding
(https://www.pragmaticcoding.ca/beginners/intro)

- ความท้าทายด้านการพัฒนาเกมด้วย FXGL:
ต้องเรียนรู้ FXGL เพิ่มเติม เพราะเคยใช้แต่ JavaFX พื้นฐาน
แนวทางแก้ไข: ทำตาม tutorial ใน FXGL Wiki
(https://github.com/AlmasB/FXGL/wiki/FXGL-11) เพื่อพัฒนาความเข้าใจ

- ความเสี่ยงด้านเวลา:
หากใช้เวลาเรียนรู้ส่วนประกอบใหม่มากเกินไป อาจทำให้พัฒนาโค้ดไม่ทัน
แนวทางแก้ไข: วางแผนฝึกทักษะควบคู่กับการพัฒนาโครงงาน และติดตามความคืบหน้า (progress) ของตนเองทุกสัปดาห์

ต้นแบบและเอกสารอ้างอิง
FXGL Tutorial: https://github.com/AlmasB/FXGL/wiki/FXGL-11
JavaFX Documentation: https://openjfx.io/

GitHub: https://github.com/Monraz/Javatales.git

แนวทางการแบ่งงาน

- การแบ่งงานตามฟีเจอร์ (Feature-Based Division):

อัจฉรา  ดังดี   : พัฒนากลไกสกิลในเกมหรือการประมวลผลด้านหลังของโปรแกรม
ปภากร  จันทร์ดี   : สร้าง UI และกลไกความสมดุลของเกม

แนวทาง: แบ่งงานตามฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันหรือกลไกของเกม โดยอาจจะค่อย ๆ แบ่งและทำไปทีละฟีเจอร์ตามลำดับความสำคัญ
ข้อดี: ง่ายในการแบ่งงาน แต่การรวมงานกันอาจทำให้เกิดปัญหาได้บ่อยกว่าแนวทางอื่น

- การแบ่งงานตามเลเยอร์ (Layer-Based Division):
แนวทาง: แบ่งงานตามเลเยอร์ของซอฟต์แวร์ (เช่น front-end และ back-end)
ตัวอย่าง:
อัจฉรา  ดังดี   : ทำภาพประกอบและตกแต่งภาพรวมโดยรอบของเกม
ปภากร  จันทร์ดี   : ทำหน้า Ui ให้สมบูรณ์และปุ่มแต่ละปุ่มประกอบให้สมบูรณ์

ข้อดี: การแบ่งส่วนชัดเจน พัฒนาคู่ขนานกันไปได้ง่าย แต่ภาระงานอาจไม่สมดุล

- การจับคู่ทำงานแบบวนซ้ำ (Iterative Pairing):
แนวทาง: สมาชิกทั้งสองทำงานร่วมกันในแต่ละส่วนของโค้ด สลับบทบาทกันระหว่างผู้เขียนโค้ด (driver) และผู้ช่วยตรวจสอบ (navigator)
ข้อดี: ส่งเสริมการเรียนรู้และความร่วมมือ แต่มีโอกาสทำให้ความเร็วในการพัฒนาโดยรวมลดลง